BankOCR

银行流水识别助手 V1

Design Specification

本地离线 · CPU-first · 可追溯 · 可复核

| 文档版本 | 1.1 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-08-09 |
| 设计状态 | 开发基线（已完成设计评审） |
| 目标环境 | Windows x64；16GB 内存；CPU-first；独显非必需 |

V1 主路线：RapidOCR + PP-OCRv6-small + ONNX Runtime CPU + OpenCV + 模板优先 / 通用兜底 + 确定性财务校验

核心原则：机器负责批量识别，人只处理真正的不确定性；所有关键结果均可回到原 PDF 复核。

# 阅读导航

| A. 产品与边界 | 第 1–5 节：目标、范围、硬件、隐私与非功能要求 |
| --- | --- |
| B. OCR 与表格解析 | 第 6–18 节：架构、预检、坐标、模板、Parser、校验与风险 |
| C. 用户产品与部署 | 第 19–30 节：复核、输出、任务队列、GUI、安全、打包、升级 |
| D. PoC 与发布验收 | 第 31–37 节：Golden Set、Benchmark、测试、目录、风险 |
| E. 设计审查与路线图 | 第 38–40 节：本次修改、后续版本、V1 锁定结论 |

v1.1 设计复审在原有页级 PDF 分类、CoordinateTransform、Generic fail-closed、Silent Critical Error、流式处理、Run pinning 与离线升级基础上，进一步纳入 Native Text Quality Gate、字段级多来源追溯、交易结构人工修正、Generic 首屏列映射确认、验证四态语义、anchor-normalized 模板坐标，以及 Calibration / Regression / Locked Holdout 三层 Benchmark。

# 1. 文档目的

本规格说明书定义 BankOCR V1 的产品边界、用户流程、技术架构、数据结构、OCR 与表格解析策略、财务校验、人工复核、输出文件、离线部署、安全与可追溯要求、PoC/Benchmark 验收标准以及未来模型和方案升级机制。

V1 的核心目标不是“做一个通用 OCR 软件”，而是把法院或银行提供的纸质扫描银行流水，在普通律所 Windows 办公电脑上离线转换为可检索、可筛选、可人工复核、可追溯的结构化数据。

# 2. 设计依据与样本类型

首批 PoC 以两类真实扫描银行流水为基准：

样本 A：有线/断续线表格。 横竖表格线存在但不连续，单元格内容可能换行，传统 OCR 容易把线条识别成字符并破坏阅读顺序。

样本 B：无线/位置型表格。 缺少完整竖线，主要依靠固定列位置排版，并存在印章覆盖正文或表头的情况。

两类样本均属于扫描 PDF 场景，V1 同时支持 born-digital PDF、纯扫描 PDF 和页级混合 PDF。

# 3. 产品目标

## 3.1 核心用户

主要用户为律师、律师助理、执行/调查团队成员，以及负责模板维护和软件部署的内部管理员。

## 3.2 核心任务

用户将 100–200 页甚至更大的银行流水 PDF 拖入软件，软件完成页级预检、OCR、版面解析、交易重建、财务校验和异常检测，并生成：

1.  结构化 Excel；

2.  可搜索 PDF；

3.  异常复核 Excel；

4.  本地项目数据库和处理清单，用于断点恢复、复核和追溯。

## 3.3 用户体验目标

正常用户不需要安装 Python、输入命令、选择 OCR 参数、判断 DPI 或手工选择模板。主流程控制在：

拖入 PDF → 文件体检 → 开始识别 → 查看异常 → 确认/修正 → 导出结果

# 4. V1 范围

## 4.1 V1 必须包含

Windows 桌面 GUI；

单个或多个 PDF 拖拽导入；

页级 PDF 类型判定：原生文本、扫描图像、混合页面；

原生 PDF 文字层质量门禁（Native Text Quality Gate），异常文字层自动回退页面/区域 OCR；

RapidOCR + PP-OCRv6-small OCR 基线；

ONNX Runtime CPU 基线；

OpenCV 图像预处理与有线表格结构恢复；

Known Template、Generic Parser 两级处理；

Generic 模式首屏列映射确认，并生成当前项目/Run 作用域的 Temporary Template；

Wired / Semi-Wired / Positional 三类解析器；

交易行重建、多行单元格合并、跨页连续性检测；

确定性金额/余额/日期/账号校验；

可疑单元格二次 OCR；

风险分级与异常复核界面；

复核界面支持字段修正以及合并/拆分/移动/新增交易行等结构修正；

Excel、可搜索 PDF、异常清单输出；

多任务排队、暂停/取消、断点恢复；

原始 PDF 不改写、SHA-256 记录；

字段级 provenance 支持一个最终值追溯到一个或多个原始 TextBlock/source span；

完全离线运行，无登录、无 API Key、无 telemetry、无自动上传；

版本化 Run Manifest、模板、模型、解析器和校验规则；

回归 benchmark 与升级回滚机制。

## 4.2 V1 明确不包含

云端 OCR 或云端大模型；

本地 VLM/LLM 作为主 OCR 或最终数值判断器；

自动资金路径分析、关系图谱、案件智能研判；

通用合同/票据/身份证 OCR 产品化；

在线自动更新；

自动训练或基于用户数据的自学习；

复杂多人协作、账号体系和服务器端权限系统；

对任何陌生银行版式承诺与 Known Template 相同的准确率。

# 5. 非功能要求

## 5.1 硬件与资源

基线设备为 16GB 内存、SSD、Intel/AMD 主流办公 CPU。程序必须在无 NVIDIA 独显时完整工作。GPU/NPU 加速只作为未来可插拔能力，不作为 V1 依赖。

处理采用有界队列和流式页面处理，默认不长期保存全部 300 DPI 中间 PNG。页面处理完成后立即释放大图，只保留必要数据库记录、异常裁剪图（若启用）和可重建信息。

## 5.2 性能目标

V1 不在设计阶段承诺固定“200 页几分钟”，以 benchmark 实测为准。目标是在基线 16GB 办公机上保持 GUI 可响应、内存可控，并让用户在 OCR 后台运行时仍可使用常规办公软件。

初始工程目标：峰值内存尽量控制在 6GB 以内；若 benchmark 超出，通过限制 worker 数、页面分辨率和缓存策略降低资源占用。

## 5.3 隐私与网络

运行期不需要互联网。模型、模板和运行时依赖随安装包或离线模型包提供。默认技术日志不记录银行账号、姓名、金额、OCR 全文等业务内容。

V1 的应用层安全目标主要是阻止不必要的网络外发、减少临时数据和保证可追溯，不自行实现一套文件加密系统。生产部署应使用律所受管设备和操作系统级磁盘加密/访问控制；若未来需要案件级加密容器，应作为单独安全需求设计和审计。

# 6. 总体架构

PDF / Project
   │
   ▼
Preflight & Page Classifier
   │
   ├─ Native PDF Text Adapter ─┐
   │                           │
   └─ Scan Renderer → Image Preprocess → OCR Engine
                               │
                               ▼
                     Unified TextBlock Model
                               │
                               ▼
                    Template Matcher / Layout
                               │
                 ┌─────────────┴─────────────┐
                 ▼                           ▼
           Known Template               Generic Mode
                 │                           │
       Wired / Semi / Positional      Header/Column Inference
                 └─────────────┬─────────────┘
                               ▼
                     Transaction Builder
                               │
                               ▼
                         Normalization
                               │
                               ▼
                     Validation Engine
                               │
                      Suspicious Regions
                               │
                         Secondary OCR
                               │
                               ▼
                    Risk / Review Workflow
                               │
              ┌────────────────┼────────────────┐
              ▼                ▼                ▼
           Excel        Searchable PDF     Review Report

# 7. 页级预检与路由

PDF 类型判定必须按“页”而不是按“整份文件”完成，以支持同一 PDF 中原生页和扫描页混合的情况。

每页至少产生以下状态之一：

NATIVE_TEXT：检测到文字层后先进入 Native Text Quality Gate；只有通过质量门禁才优先直接抽取文字及坐标，否则将页面或可疑区域栅格化后进入 OCR；

SCAN_IMAGE：无可靠文字层，进入渲染与 OCR；

HYBRID：同时包含文字和扫描内容。原生文字先经过 Native Text Quality Gate；通过的区域保留原生 TextBlock，对缺失或质量异常区域做 OCR，并按坐标重叠去重，避免同一文字被 native text 与 OCR 重复计入；

PAGE_ERROR：页损坏、无法渲染或读取失败。单页失败默认不终止整份任务，记录原因后继续处理后续页，并把该页列入整页复核。

预检同时检查：

PDF 是否损坏；

是否密码保护；

输出目录是否可写；

磁盘空间是否足够；

页面旋转、明显倾斜；

空白页；

疑似重复页；

页面尺寸/方向突变；

已处理过的相同源文件 SHA-256。

对于密码保护 PDF，密码只在当前会话内使用，默认不写入项目数据库或日志。

Native Text Quality Gate 至少检查：文本是否出现异常乱码/不可打印字符、文字框坐标是否越界或高度异常、文本覆盖密度与页面视觉内容是否明显不匹配、关键日期/金额区域是否存在严重抽取缺口。门禁失败不等同于文件失败，而是触发该页或可疑区域的 Rasterize + OCR fallback；后续财务/结构校验若发现原生文字与视觉版面明显矛盾，也允许升级到 OCR 复核。

# 8. 统一中间数据模型

## 8.1 TextBlock

无论文字来自 PyMuPDF 原生文本层还是 RapidOCR，都转换为统一 TextBlock：

text
polygon / bbox
confidence              # OCR model confidence; native_pdf 可为 None
source_type            # native_pdf / ocr
page_index
engine_id
raw_text
text_block_id

原生 PDF 文字不伪装成 OCR confidence=1.0。OCR confidence 只表示 OCR 模型自身置信度；native_pdf TextBlock 的 confidence 可为 None，其可靠性由独立的 Native Text Quality Gate / page quality 结果表达。无论来源如何，文本仍须经过结构与财务校验。

## 8.2 CoordinateTransform

图像可能经历缩放、旋转、deskew、裁剪和去线。每页必须保存从处理图坐标回到原 PDF 页坐标的可逆变换信息。

这是复核界面准确框选原件、构建 searchable PDF 隐藏文字层以及审计追溯的基础。任何 parser 不得直接假设 OCR bbox 等于原 PDF 坐标。

## 8.3 TransactionRecord

统一交易记录至少包含：

transaction_id
statement_stream_id
page_index
row_index
transaction_date
transaction_time
currency
income
expense
signed_amount
debit_credit_direction
balance
summary
counterparty_account
counterparty_name
counterparty_bank
own_account
own_account_name
source_bbox
parser_id
template_id
status
risk_score

所有金额使用 Decimal，不使用二进制 float。

## 8.4 ProvenanceValue

金额、余额、日期、账号等关键字段采用带来源链的数据对象：

raw_blocks[]              # 原始 TextBlock / OCR block 文本
source_spans[]            # (page_index, bbox/polygon, text_block_id)
normalized_value
suggested_value
final_value
ocr_confidence
secondary_ocr_value
correction_source
review_status

source_spans[] 是字段级追溯的强制能力：一个最终字段可以对应一个或多个原始文字块。例如三行公司名称合并为一个 counterparty_name 时，三个原始 bbox 均须保留；交易拆分、合并或人工移动字段时也不得丢弃原始 source span。TransactionRecord.source_bbox 可继续作为整笔交易的聚合区域，但不能替代字段级 provenance。

# 9. 图像处理

## 9.1 双通道预处理

同一页面使用不同处理目标：

OCR 通道：纠偏、去噪、对比度增强、必要时轻微锐化；

Structure 通道：二值化、水平/垂直结构提取、形态学 closing、断线修补。

不得为了去表格线而覆盖原始扫描图。

## 9.2 页面方向

支持 90/180/270 度方向检测和小角度 deskew。所有变换必须进入 CoordinateTransform。

## 9.3 印章干扰

V1 不“删除”印章，也不修改原始证据图。对于彩色印章覆盖黑色文本的情况，可在二次 OCR 中实验不同颜色通道/灰度策略，并把结果作为候选而非静默修正。

# 10. OCR Engine 层

## 10.1 V1 基线

V1 首选：

RapidOCR；

PP-OCRv6-small detection + recognition；

ONNX Runtime CPU；

中文/中英文混排；

Python 3.12 候选运行时。

PoC 必须把实际使用的 wheel、模型文件和 SHA-256 固定进 lock/manifest，不能依赖运行时自动下载模型。

## 10.2 OCR Engine Interface

OCR 引擎只负责返回 TextBlock 集合，不了解银行、余额或交易语义。

OCRBackend.recognize(page_image, options) -> OCRPageResult

后续可添加 OpenVINO、新版 PP-OCR、其他 ONNX 模型或 VLM 辅助引擎，而不改变 parser / validator / exporter 接口。

## 10.3 V1 加速策略

V1 以 ONNX Runtime CPU 为强制基线。Intel 设备可将 OpenVINO 作为 PoC benchmark 的可选执行后端；只有当同一 Golden Set 上准确性无回退且部署复杂度可控时才进入正式包。

V1 不承诺 DirectML/CUDA 自动加速；Windows GPU/NPU 加速留在后续版本的 Engine Provider 层实现。

# 11. 银行模板系统

模板是版本化配置，不把银行版式逻辑硬编码到 GUI 或 OCR 引擎。

每个模板包含：

template_id / version；

银行与文档类型特征；

标题/表头锚点；

列顺序、表格区域（table box）以及 anchor/table-local 相对坐标；

表格类型：WIRED / SEMI_WIRED / POSITIONAL；

日期/金额/借贷方向规则；

页眉页脚排除区域；

余额链方向（正序/倒序）；

可选页面合计字段；

支持字段与已知限制。

模板坐标优先保存为相对于 table box / header anchors 的归一化坐标，而不是相对于整页的固定像素或单纯 page-relative X。运行时先定位表格区域和稳定表头锚点，再把表格局部坐标归一化到 0–1；page-relative 坐标只作为无法稳定定位 table box 时的 fallback。这样可降低页边距变化、扫描裁边、打印缩放和页面轻微偏移导致的模板漂移。

# 12. 模板匹配

模板指纹综合：银行名称、标题、表头字段、表头顺序、列数、anchor/table-local 相对坐标、线条密度等。

不在设计中硬编码“80%”等固定模板阈值。 模板匹配阈值属于版本化配置，必须通过 Golden Set 对“错套模板”的代价进行校准。宁可进入 Generic/Review，也不强行套用低置信模板。

同一 PDF 每页持续进行轻量版式健康检查；发生表头漂移、列位移或版式突变时重新匹配模板，允许一份 PDF 中途换版式。

# 13. 三类 Parser

## 13.1 Wired Parser

OpenCV 恢复水平/垂直表格骨架，得到行列边界，再根据 OCR block 的中心点和重叠关系归入 cell。

## 13.2 Semi-Wired Parser

当横线或竖线不完整时，只采用可靠的线条信息，并结合表头/列坐标、日期锚点和 OCR block 聚类。

## 13.3 Positional Parser

对于无线表格，用表头和模板确定列带；交易行优先由日期 OCR block 作为 row anchor。多行对方名称/账号/摘要在同一交易 band 内合并。

## 13.4 Generic Parser

Unknown Template 首先识别表头别名，再推断列中心和边界，判断有线/无线版式并建立临时模板。

Generic 模式采取 fail-closed 原则：如果关键列无法可靠映射，不应猜测生成“看起来完整”的结构化流水，而应把页面或项目标为 PAGE_REVIEW，保留 OCR 文本和候选结构供人工确认。

## 13.5 Generic 首屏列映射确认

Generic fail-closed 之后必须存在用户可恢复路径。对陌生银行或低模板匹配度文档，系统在代表性首屏/首两页展示推断的列边界与标准字段映射（如日期、收入、支出、余额、摘要、对方账号、对方名称），让用户只确认或修改“列角色”，不暴露 OCR 深层参数。

用户确认后生成仅对当前项目/Run 生效的 Temporary Template；后续页面继续使用该模板，但仍保持较高的 Generic 风险权重和首批页抽检。Temporary Template 不自动写入全局模板库；如需升级为正式模板，必须通过开发/管理员模板工具、ground truth 对比和模板回归后再发布。

# 14. 交易行与跨页重建

交易行重建优先使用日期/交易时间/金额布局等锚点，而不是 OCR 返回顺序。

必须处理：

同一天多笔交易；

单元格多行；

页首/页尾重复表头；

正序/倒序流水；

多币种；

同一 PDF 多账号或多 statement section；

页间连续性；

疑似跨页截断记录。

余额校验链以 statement_stream_id 分组，至少由账户、币种、文档区段等信息构成，禁止在不同账户/币种/不连续区段之间盲目串联余额。

# 15. 数据标准化

允许自动执行“无语义变化”的安全标准化：

全角/半角符号统一；

日期分隔符统一；

数字千分位标准化；

前后空白与显然的 OCR 换行清理；

金额 Decimal 化。

金额、余额、日期、账号发生内容字符替换时只能生成 suggested_value，不得静默覆盖 raw_value。

负数、括号负数、CR/DR、借贷方向等必须由模板或明确规则解释，不得仅凭正负号主观推断。

# 16. 确定性财务校验

每条确定性校验规则必须返回四态结果，而不是简单二元“通过/失败”：

PASS / FAIL / INDETERMINATE / NOT_APPLICABLE

FAIL 仅用于证据充分且关系明确不成立的情况；INDETERMINATE 表示缺少前置余额、页面有缺口或上下文不足而无法判断；NOT_APPLICABLE 表示该银行/字段语义本身不适用该规则。风险评分不得把 INDETERMINATE 或 NOT_APPLICABLE 简单等同于 FAIL。

至少包含：

日期合法性与顺序；

金额格式；

余额连续性；

收入/支出与借贷方向一致性；

前后双向余额关系；

多币种独立余额链；

页间连续性；

页面/期间合计（若原表提供）；

账号字符/长度异常；

疑似重复交易解析；

疑似漏交易行；

整页交易数量/健康度异常。

余额关系示例：

current_balance = previous_balance + income - expense

或按模板使用 signed amount / debit-credit 规则。

# 17. 二次 OCR

第一次 OCR 或验证失败时，不重跑整个 PDF，而只对可疑区域裁剪并二次识别。

二次 OCR 可以尝试：

原 crop；

2x 放大；

对比度增强；

自适应二值化；

去表格线版本；

彩色扫描下的替代颜色通道。

多个候选结果结合字段类型、OCR 置信度和确定性财务关系生成建议。无法收敛时进入人工复核。

# 18. 风险与异常评分

风险评分必须可解释、规则化、版本化，不使用黑箱模型作为最终风险判断器。

评分输入包括：

字段级 OCR confidence；

二次 OCR 一致性；

余额校验；

确定性校验四态结果（PASS / FAIL / INDETERMINATE / NOT_APPLICABLE）；

列/行归属置信度；

Known/Generic 模式；

页面健康度；

漏行/重复行检测；

核心字段类型。

金额、余额、日期、交易行存在性属于 Critical；账号/对方名称属于 High；摘要等通常属于 Medium/Low。

OCR confidence 阈值和 risk score 分值不固定写死。 不同模型的 confidence 分布不可直接等同，初始阈值通过 Golden Set 按字段校准并作为 ValidationRulesVersion 发布。

风险引擎应区分“明确错误”和“无法判断”：FAIL 对 Critical 字段可显著提升风险；INDETERMINATE 通常触发 review 或上下文检查，但不应在统计中被报告为确定性校验失败；NOT_APPLICABLE 不产生异常分。

# 19. 人工复核

复核 UI 采用“原始 PDF/局部放大 + 上一笔/当前笔/下一笔交易上下文 + 结构化字段 + 异常原因”同屏方式。余额异常、串行和跨行问题默认显示前后交易，减少用户在 PDF 与 Excel 之间来回查找。

用户至少可以：

接受机器建议；

手工输入最终值；

把字段移动到上一笔/下一笔交易；

合并当前交易与上一笔/下一笔；

将一笔错误合并的交易拆分为两笔或多笔；

新增疑似漏识别的交易行，并要求选择原页/原始 source span；

标记疑似重复解析交易并保留原始候选；

标记原件不可辨认；

跳过并保持未解决；

按高/中/低风险过滤；

按金额、余额、账号、页面异常过滤；

使用快捷键快速上一条/下一条/确认。

人工修改必须保留：旧值、新值、修改时间、可选 reviewer 标识和异常原因。修改后可重新导出 Excel/PDF，无需重新 OCR。

结构修正与字段修正使用同一审计原则：必须保存 machine candidate、人工操作类型、涉及的 transaction_id / source_spans、修改前后结构、时间和 reviewer。不得通过覆盖/删除原始候选来“修好”结果。

如果仍有高风险未处理，允许导出，但必须在导出确认和处理报告中明确显示未解决数量，不能把其伪装成“全部通过”。数据库中的 final_value 对未人工确认的关键异常保持为空；主 Excel 如为工作便利展示机器候选值，该单元格必须明显高亮并配合 状态=待复核，来源索引同时保留 raw/suggested/final 三层值，避免把机器候选误当成人工确认事实。

# 20. 输出文件

## 20.1 结构化 Excel

建议至少包含三张 Sheet：

全部流水：日期、收入、支出、余额、摘要、对方账号、对方名称、页码、状态等；

处理报告：源文件 SHA-256、页数、引擎/模型/模板/规则版本、总交易数、自动通过数、人工确认数、未解决数、处理时间，以及本次导出各输出文件 SHA-256；

来源索引：transaction_id、field、source_spans[]、raw blocks、secondary OCR、confidence、parser/template、validation finding，以及人工结构修正审计信息。

日期和金额写成真正的 Excel 日期/数值，不输出为不可计算的字符串。

每次完成导出后，对结构化 Excel、可搜索 PDF 和异常复核文件计算 SHA-256。输出 hash 用于证明“程序当时生成的版本”是否后来被修改；它不是电子证据鉴定结论，但属于内部可追溯链。

## 20.2 异常复核 Excel

包含：页码、交易序号、风险等级、异常字段、raw value、建议值、最终值、原因、是否人工确认。

## 20.3 Searchable PDF

原始 PDF 永不覆盖。输出一个新的“可搜索副本”。

优先 PoC：复用统一 TextBlock 和原 PDF 坐标，用 PyMuPDF 写入 invisible text layer。隐藏文字层默认使用 OCR/原生识别文本，不做语义重写；人工结构化修正主要体现在 Excel/DB，避免隐藏文字层与肉眼可见原件发生不可追溯的“智能改写”。

如果自建文字层在 Acrobat/Edge/Chrome 等常用查看器中的搜索、复制、中文编码或坐标效果不达标，则回退 OCRmyPDF/Tesseract 作为独立 searchable PDF 后端。

Searchable PDF 必须在文件名和处理报告中表明其文字层由 OCR 辅助生成，原扫描图保持不变。

# 21. 项目数据库与断点恢复

每个任务建立本地 project database（SQLite）并记录 page state：

PENDING / PROCESSING / DONE / PAGE_ERROR / REVIEW_REQUIRED

页面处理成功即持久化。程序崩溃、重启或用户暂停后从未完成页继续。

活动 project DB 默认放在本地工作区，不建议把正在写入的 SQLite 工程直接放在不稳定网络共享盘；最终输出可导出到用户指定的本地或内部网络目录。

同一 Run 的模型、模板、解析器和规则版本必须固定。软件/模型在处理中途升级时，不得让同一 Run 前后使用不同版本。恢复旧 Run 时使用原版本依赖，或明确新建一个 Run 重新处理。

# 22. Run Manifest 与可追溯性

每次处理生成不可变 Run Manifest：

run_id
source_sha256
app_version
project_schema_version
ocr_engine
ocr_model_id
ocr_model_sha256
execution_provider
preprocess_profile_version
parser_version
template_id
template_version
validation_rules_version
exporter_version
started_at
completed_at

旧项目打开时不自动使用新算法重算。用户主动选择“使用最新算法重新识别”时创建新的 Run，并允许比较 Run 1 / Run 2。

## 22.1 Export Manifest

Run Manifest 固定识别运行环境；每次“导出”则额外生成 Export Manifest，避免人工复核后重新导出时修改原始 Run Manifest。Export Manifest 至少记录：export_id、run_id、exported_at、unresolved_count，以及结构化 Excel / searchable PDF / review report 的文件名、大小和 SHA-256。

# 23. 任务队列与资源调度

GUI 支持多个 PDF 排队，但 CPU 基线默认一次只主处理一个 PDF；单 PDF 内部有限并发。

worker 数必须由硬件探测和 benchmark 配置，不在代码里固定。提供标准/低资源运行策略；低资源模式限制 CPU 并发和缓存，保证 Word/Excel/浏览器仍可正常使用。

取消任务时保留已完成页面和项目数据库，可稍后继续或删除缓存。

# 24. Windows 桌面 UI

## 24.1 首页

拖放区；

当前任务与页进度；

已识别交易数；

待复核数量；

暂停/继续/取消；

最近项目。

## 24.2 文件体检页

显示：页数、扫描/原生比例、Native Text Quality Gate 结果、识别银行/模板、Generic 风险提示、输出项、扫描质量提示。若进入 Generic 且关键列不确定，文件体检完成后进入“列映射确认”页，再开始大批量处理。

## 24.3 异常复核页

左侧原 PDF/局部框选并支持同时高亮多个 source span；右侧显示上一笔/当前笔/下一笔、字段、raw blocks、secondary OCR、校验公式、建议值及确认操作；同时提供移动字段、合并交易、拆分交易、新增漏行、标记重复等结构修正。

## 24.4 设置页

只保留普通用户需要的设置：输出目录、工作目录、资源模式、处理完成提示、临时文件清理等。OCR 深层参数进入管理员/开发配置，不暴露给普通用户。

# 25. 临时文件与数据清理

默认采用流式处理，不保留全部中间页面图。复核页面由原 PDF 按需重新渲染；异常 crop 如保存，应支持项目完成后自动清理。

提供“清理项目缓存”功能，删除可重建的临时数据而保留源 PDF、最终输出和必要 manifest。删除动作需要明确确认。

# 26. 日志与诊断

默认日志仅记录技术事件：页号、阶段、耗时、模板 ID、错误类型、内存/性能信息，不记录 OCR 全文和敏感字段。

崩溃不自动上传。用户可手工“导出诊断包”，默认排除原 PDF、OCR 文字、数据库业务字段；如确需案例材料，由用户明确选择文件。

# 27. 打包与部署

V1 分发形态为 Windows 安装程序 + 桌面快捷方式，最终用户无需安装 Python。

当前优先部署路线：PySide6 / Qt Widgets + pyside6-deploy（Nuitka）生成 standalone deployment；PyInstaller 作为兼容性备选，而不是默认路线。

程序、runtime、models、templates 分层部署，优先目录式安装而不是把所有模型和 Qt 强行塞入一个巨型 one-file EXE。

生产分发前必须完成：

Windows 代码签名；

模型包签名或完整性校验；

SBOM/第三方依赖清单；

开源许可证合规检查，包括 RapidOCR 工程代码、OCR 模型权利/许可、Qt/PySide6 及其他打包依赖；

杀毒/SmartScreen/企业终端环境兼容测试。

# 28. 完全离线验收

正式 V1 必须在断网或防火墙阻断环境下完成安装后运行测试：

不下载模型；

不请求 API；

不上传日志；

不自动更新；

不依赖在线字体/资源；

处理和导出功能完整可用。

网络零依赖属于发布验收项，而不仅是产品声明。

# 29. 模型、模板和方案升级

模型、模板、解析器、校验规则和 Application 分别版本化。

离线升级使用签名/哈希校验的 Model Pack / Template Pack。新模型不能因为“排行榜更高”直接替换生产模型，必须先运行完整 Regression Benchmark。

至少保留 Current / Previous 两个可用模型版本，并支持回滚。未完成 Run 引用的模型不得被自动删除。

未来可扩展多引擎策略，例如整页 OCR 使用模型 A，低置信数字 crop 使用模型 B；也可在 Generic 模式中加入本地 VLM，只用于识别表头/列结构和生成临时模板，不让 VLM 直接成为最终金额事实源。

# 30. 开发者模板工具

虽然 V1 不需要普通用户使用模板编辑器，但应提供开发/管理员级工具：

在样本页上叠加列边界、表格线、OCR bbox；

显示模板 fingerprint 分数；

导入/导出模板；

单页试跑 parser；

与 ground truth 比较；

生成模板回归报告。

将经项目 Temporary Template 验证过的候选模板提升为正式版本，并在发布前强制运行对应 ground truth / regression。

这样未来新增银行版式不必修改核心代码。

# 31. PoC → V1 开发阶段

## PoC-0：Golden Sample

将当前四页样本人工录入完整标准答案，建立首批 ground_truth。核心金额/余额/账号建议双人核对。这四页可作为早期 PoC 的 Calibration / Regression seed；如果后续开发曾针对它们调参，就不得再把它们计入 Locked Release Holdout。

退出条件： 每笔交易都有人工确认字段和原页定位。

## PoC-1：OCR Baseline

比较不同 DPI、灰度、deskew、对比度、阈值与 OCR 参数；锁定候选预处理 profile 和 RapidOCR baseline。

退出条件： 形成可重复的 OCR benchmark 报告和固定版本 manifest。

## PoC-2：Wired / Semi-Wired Parser

针对断续表格恢复横竖线、cell、跨行文本，并建立首个 Known Template。

退出条件： 交易行和列关联达到首轮验收目标。

## PoC-3：Positional Parser

针对无线表格完成表头列坐标、日期 row anchor、多行合并、印章干扰测试。

退出条件： 交易行关联可稳定复现。

## PoC-4：Validation + Secondary OCR

实现 Decimal、余额链、日期/账号规则、异常评分、局部二次 OCR。

退出条件： 对人工注入和真实 OCR 错误能够稳定报警，并显著降低人工复核量。

## PoC-5：Searchable PDF + Export

验证 PyMuPDF invisible text layer 的中文搜索/复制/定位，失败则 benchmark OCRmyPDF fallback；完成 Excel 和异常报告。

退出条件： 常用 PDF 查看器和 Excel 验收通过。

## V1 Integration

接入 PySide6 GUI、任务队列、断点恢复、复核界面、安装包、离线部署。

## V1 Release Hardening

扩大 Golden Set、运行回归、性能、安全、打包、网络零依赖、代码签名和升级回滚测试。

# 32. Benchmark 数据集

## 32.1 数据集分层与冻结策略

V1 Benchmark 不使用“一套 Golden Set 既调参又验收”的方式。内部受控语料至少分为三层：

Calibration Set：允许用于选择 DPI、预处理 profile、模板阈值、OCR/risk 阈值和候选规则；

Regression Set：开发过程中反复运行，用于发现模型/模板/parser/validation 改动造成的回退；

Locked Release Holdout：版本发布前才运行，禁止用于继续调参，是正式发布指标和 Silent Critical Error gate 的主要依据。

数据切分必须按文档/账户/银行版式家族进行，而不是把同一份流水的不同页面随机分到不同集合。来自同一 statement、同一账户连续页或高度同源扫描件必须留在同一集合，避免版式和上下文泄漏造成虚高指标。

## 32.2 覆盖范围与 Ground Truth

V1 发布前应逐步建立合计 500–1000 页的内部受控 Benchmark corpus（由 Calibration / Regression / Locked Release Holdout 组成），覆盖：

多家银行；

有线/断线/无线表格；

原生/扫描/混合 PDF；

200/300 DPI 与不同清晰度；

旋转/倾斜；

印章遮挡；

黑边/浅色/压缩噪声；

中文个人名/长公司名；

超长账号；

正序/倒序；

同日多笔/相同金额重复交易；

多币种；

多账号；

页面合计；

版式中途切换；

空白/重复/损坏页；

中文路径、长文件名和不同输出目录。

Ground Truth 必须来自人工核对原 PDF，而不是另一个 OCR 软件输出。

Ground Truth 还必须标注 row association 与 field-level source spans，确保不仅能评估“字认没认对”，还可以评估“这一字段是否属于正确交易、是否能回到正确原始位置”。Locked Release Holdout 的标注在冻结后不得因模型输出而反向修改；发现标注错误时应通过独立审校流程更正并记录版本。

# 33. 验收指标

## 33.1 Known Template 目标

Locked Release Holdout：Transaction Recall ≥ 99.5%；

Locked Release Holdout：日期/金额/余额 Exact Match ≥ 99.5%；

Locked Release Holdout：Row Association Accuracy ≥ 99%；

Locked Release Holdout：人工复核率 ≤ 10%；

Silent Critical Error：Locked Release Holdout 上 0 个已知未报警关键错误；Regression Set 同样不得出现新增 Silent Critical Error。

“Silent Critical Error”定义为：最终结构化数据中的日期、金额、余额、交易行存在性或关键账号发生实质错误，但系统没有标记为 Review/Page Review。

发布指标只允许从冻结的 Locked Release Holdout 和明确版本的 Regression Set 生成。Calibration Set 可以作为工程诊断数据，但不得作为对外/内部发布质量结论的唯一依据。

## 33.2 Generic Mode 目标

Generic 模式以“避免错误自信”为优先，准确率目标低于 Known Template。首发目标：

Transaction Recall ≥ 97%；

Critical Field Exact Match ≥ 98%；

无法可靠映射关键列时 fail-closed；

新版式首批页必须高比例复核。

## 33.3 Searchable PDF

Acrobat Reader、Edge/Chrome PDF Viewer 至少覆盖主流环境验收；

中文关键字可搜索；

搜索结果位置与可见文本基本对齐；

原始扫描图像保持不变；

生成失败不影响结构化 Excel 结果。

## 33.4 性能与资源

固定 10/50/200 页测试集，记录：总耗时、页/分钟、各阶段耗时、peak RAM、CPU 使用率、二次 OCR 占比、GUI 响应性。

性能优化不得以降低关键字段验收指标为代价。

# 34. 测试体系

Unit Tests： Decimal、日期、标准化、规则、坐标变换；

Parser Tests： 使用固定 TextBlock/bbox，不依赖 OCR，验证交易重建；

End-to-End Tests： PDF → Excel/Review/PDF；

Regression Tests： 每次模型/模板/parser/validation 改动全量跑；

Data Leakage Audit： 检查 Calibration / Regression / Locked Holdout 是否存在同 statement、同账户连续页或近重复文档跨集合；

Native Text Fallback Tests： 构造乱码文字层、错位 bbox、缺字文字层，验证 Quality Gate 能回退 OCR；

Review Structure Tests： 验证合并/拆分/移动/新增交易后 source_spans、审计记录和重新导出均保持一致；

Packaging Tests： 全新 Windows 虚拟机/实体机安装与卸载；

Offline Tests： 防火墙阻断后全流程；

Failure Tests： 损坏页、低磁盘、强制退出、断点恢复、异常字符路径；

Upgrade Tests： 新模型安装、旧 Run 打开、回滚、未完成任务恢复。

# 35. 项目目录建议

bankocr/
├── app/
│   ├── gui/
│   ├── task_manager/
│   └── settings/
├── core/
│   ├── pdf/
│   ├── image/
│   ├── layout/
│   ├── parser/
│   ├── normalize/
│   ├── validation/
│   └── export/
├── engines/
│   ├── rapidocr/
│   └── future/
├── templates/
│   ├── known/
│   └── generic/
├── models/
├── database/
│   └── migrations/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── regression/
│   └── benchmark/
├── benchmark/
│   ├── datasets/
│   ├── ground_truth/
│   └── reports/
├── packaging/
└── docs/

# 36. 数据库与项目格式升级

SQLite schema 必须有 project_schema_version 和 migration 机制。软件升级不得假设旧数据库结构等同于当前结构。

项目文件格式升级必须可测试、可失败回滚；迁移前保留本地备份或事务保护。旧 Run 的来源链和 manifest 不因 schema migration 被重写。

# 37. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | V1 缓解 |
| --- | --- | --- |
| OCR 数字误识别 | 金额/余额错误 | Decimal + 余额链 + 二次 OCR + Review |
| OCR 全字正确但串行/串列 | 对手/金额关联错误 | 坐标 parser + Row Association benchmark |
| Generic 误判列结构 | 大量静默错表 | fail-closed + 降低信任 + 首批页复核 |
| deskew 后 bbox 错位 | 复核框/文字层错位 | CoordinateTransform 全链保存 |
| 200 页占用过大 | 卡死办公电脑 | 流式页面处理 + 有界 worker + 低资源模式 |
| 软件中途升级 | 同一项目结果不可复现 | Run pinning + manifest + old engine retention |
| 搜索 PDF 文字层偏移 | 搜索体验差 | viewer benchmark + OCRmyPDF fallback |
| 敏感数据写入日志/临时目录 | 隐私风险 | 最小日志 + 本地 workspace + 自动清理 |
| 新模型关键字段回退 | 生产质量下降 | Golden Set regression + critical field gate |
| 依赖/许可证问题 | 无法正式部署 | SBOM + license review + signed release |
| Benchmark 数据泄漏/过拟合 | 发布指标虚高 | Calibration / Regression / Locked Holdout 分层 + statement-level split |
| 原生 PDF 文字层损坏 | 乱码/缺字被当成高可信文本 | Native Text Quality Gate + OCR fallback |
| 字段来自多 OCR block 但只保存单 bbox | 追溯不完整/结构修正丢来源 | field-level source_spans[] + raw_blocks[] |
| 串行/合并/拆分错误无法人工修复 | Excel 结构仍然错误 | Review UI 交易级结构修正 + 审计链 |
| Generic fail-closed 后无恢复路径 | 陌生银行大量停在 PAGE_REVIEW | 首屏列映射确认 + project-scoped Temporary Template |

# 38. 设计审查后纳入的关键修改（v1.0 → v1.1）

v1.1 设计复审保留 v1.0 已锁定的 16 项要求，并新增/强化以下开发基线：

1.  整份 PDF 类型检测改为页级检测，支持原生/扫描混合文件；

2.  新增 CoordinateTransform，保证 deskew/缩放后仍可准确回到原 PDF 坐标；

3.  中间图改为流式处理，不默认保存 200 页完整 PNG，降低内存、磁盘和隐私风险；

4.  Generic Parser 改为 fail-closed，关键列不确定时不强行生成可信 Excel；

5.  删除固定 80% 模板阈值和固定 OCR confidence 阈值，改由 Golden Set 校准并版本化；

6.  新增 statement_stream_id，禁止跨账户/币种/区段错误串接余额链；

7.  新增重复页、空白页、损坏页、页面方向突变检测；

8.  新增 Silent Critical Error 指标，作为发布 gate；

9.  Searchable PDF 默认不把“智能修正”静默写入隐藏层，结构化修正保留在 Excel/DB provenance；

10.  打包主路线改为 pyside6-deploy/Nuitka，PyInstaller 作为 fallback；

11.  GPU 自动加速从 V1 承诺中移除，ONNX CPU 为唯一强制基线，OpenVINO 仅经 benchmark 后可选；

12.  新增 project schema migration、Run pinning 和旧 Run 不自动重算；

13.  新增 Windows 代码签名、Model Pack 完整性、SBOM/许可证审查和真正断网验收；

14.  人工修改后可直接重新导出，不需要重新 OCR；

15.  新增“原件不可辨认”状态，系统不得为不可辨认内容强行生成最终值；

16.  活动 SQLite 工作区默认本地化，降低网络共享盘导致的中断和锁问题。

17.  Benchmark 拆分为 Calibration / Regression / Locked Release Holdout，并按 statement/账户/版式家族切分，禁止同源页面泄漏；

18.  ProvenanceValue 从单一 source_bbox 升级为 raw_blocks[] + source_spans[]，支持一个最终字段追溯多个原始 OCR block；

19.  人工复核从“改单字段”升级为字段 + 交易结构双层修正，支持移动字段、合并/拆分交易、新增漏行和标记重复；

20.  Generic fail-closed 增加首屏列映射确认，生成 project/Run scoped Temporary Template，避免陌生银行只能停在 PAGE_REVIEW；

21.  确定性校验规则引入 PASS / FAIL / INDETERMINATE / NOT_APPLICABLE 四态，避免把“无法判断”误报为确定错误；

22.  原生 PDF 增加 Native Text Quality Gate，异常文字层自动回退 Rasterize + OCR，native text 不再使用伪造的 confidence=1.0；

23.  模板坐标由单纯 page-relative 升级为 table box / header anchor 归一化坐标，page-relative 仅作为 fallback；

24.  每次导出生成 Export Manifest，并记录结构化 Excel、可搜索 PDF、异常报告的 SHA-256；

25.  复核界面默认提供上一笔/当前笔/下一笔上下文，并可同时高亮一个字段的多个 source span。

# 39. 后续版本路线

## V1.5

完整管理员模板编辑器（V1 仅提供 Generic 列映射确认与开发工具；V1.5 再产品化正式模板编辑/发布流程）；

OpenVINO/其他 CPU 后端 benchmark 后可选启用；

更成熟的模板包离线分发；

可选便携式部署包。

## V2

本地 VLM 仅用于 Unknown Template 的版面理解/临时模板生成；

多 OCR Engine 局部仲裁；

更强的陌生银行自适配。

## V2.5

本地全文/字段检索；

按姓名、账号、金额区间快速筛选并跳回原 PDF。

## V3

交易对手归集；

大额/快进快出规则；

资金路径与关系分析；

本地 LLM/图分析作为辅助研判层。

# 40. V1 设计锁定结论

V1 采用“轻量 OCR + 版面几何 + 银行模板 + 确定性校验 + 人工复核”的组合架构。

RapidOCR/PP-OCRv6-small 是 V1 的首个 OCR Engine，而不是产品永久绑定的唯一模型。系统从第一天就把 OCR Engine、Parser、Bank Template、Validation Rules、Application 和 Project Schema 分离并版本化，以支持未来模型升级、模板扩展、VLM 辅助和算法回滚。

V1 的质量核心不是单纯追求 OCR 平均准确率，而是：尽量不漏交易、关键数字可校验、所有不确定性可暴露、人工复核足够快、最终值可追溯到原 PDF。

其中，“机器建议值”和“人工/确定性确认后的最终值”在数据层必须永久分离；升级模型、修改模板或重新导出都不能抹掉历史来源链。

v1.1 进一步要求：字段值与交易结构都必须可追溯、可人工修正且不覆盖机器原始候选；正式质量结论必须来自冻结的 Locked Release Holdout，Generic 与 Native Text 两类“不确定来源”都必须存在明确的 fail-closed / fallback 恢复路径。

# 参考技术基线（截至 2026-08-07）

RapidOCR 文档：PP-OCRv6 small 为 RapidOCR 3.9.x 的默认 det/rec 组合，支持 ONNX Runtime / OpenVINO 等执行后端。https://rapidai.github.io/RapidOCRDocs/main/install_usage/rapidocr/usage/

RapidOCR PyPI：当前可见 3.9.2（2026-07-21），生产 PoC 仍需固定并哈希具体 wheel/模型。https://pypi.org/project/rapidocr/

ONNX Runtime Windows：Windows ML/WinML 是 Microsoft 当前推荐的 Windows 开发路径；DirectML 独立 EP 处于 sustained engineering。https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-windows.html

ONNX Runtime OpenVINO EP：https://onnxruntime.ai/docs/execution-providers/OpenVINO-ExecutionProvider.html

Qt for Python deployment：pyside6-deploy 为 Qt for Python 官方部署工具，底层使用 Nuitka。https://doc.qt.io/qtforpython-6/deployment/deployment-pyside6-deploy.html

PyMuPDF TextWriter：PDF render mode 3 可写 invisible text。https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/textwriter.html

OCRmyPDF：为扫描 PDF 添加可搜索 OCR text layer。https://ocrmypdf.readthedocs.io/en/stable/